CAPÍTULO 0

Sprint Backlog

Plataforma Móvil Integral para Lectores y Autores Independientes

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Equipo | John Francis Zapata Sanchez · Eduardo Alfredo Cortes-Monroy Castro · Constanza Belen Mena Aldana |
| Fecha | 20-10-2026 |

Documento de planificación propuesta

1. Objetivo

El Sprint Backlog de Capítulo 0 organiza las historias de usuario definidas en el Product Backlog en grupos de trabajo priorizados. La planificación propuesta aborda primero las funcionalidades esenciales clasificadas como Must Have y posteriormente incorpora funcionalidades Should Have y Could Have según el avance del proyecto.

Los estados reales de cada historia deberán actualizarse de acuerdo con la implementación y validación realizada por el equipo.

# Sprint 1 – Base del sistema y autenticación

## Objetivo del Sprint

Establecer las bases principales de la aplicación, autenticación, navegación y estructura necesaria para el desarrollo de los módulos posteriores.

| ID | Historia / Funcionalidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Registro mediante correo y contraseña | Must Have | Por confirmar |
| PB-02 | Inicio de sesión | Must Have | Por confirmar |
| PB-03 | Inicio de sesión mediante Google | Must Have | Por confirmar |
| PB-04 | Modo invitado | Must Have | Por confirmar |
| PB-05 | Cierre de sesión y eliminación de cuenta | Must Have | Por confirmar |

## Tareas técnicas

Configurar estructura base del proyecto Flutter.

Configurar navegación principal.

Integrar Firebase Authentication.

Implementar validación JWT con backend.

Implementar pantallas de registro e inicio de sesión.

Implementar flujo de usuario invitado.

Validar navegación según tipo de usuario.

Realizar pruebas de autenticación.

# Sprint 2 – Catálogo y biblioteca personal

## Objetivo del Sprint

Permitir que el usuario pueda descubrir libros, administrar su biblioteca personal y registrar su actividad de lectura.

| ID | Historia / Funcionalidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-06 | Búsqueda de libros | Must Have | Por confirmar |
| PB-07 | Estados Por leer, Leyendo y Leído | Must Have | Por confirmar |
| PB-08 | Listas personalizadas | Must Have | Por confirmar |
| PB-09 | Libros y autores favoritos | Must Have | Por confirmar |
| PB-10 | Reseñas y calificaciones | Must Have | Por confirmar |
| PB-11 | Reseñas anónimas | Must Have | Por confirmar |

## Tareas técnicas

Integrar Google Books API.

Implementar búsqueda por título y autor.

Diseñar e implementar detalle de libro.

Implementar estados de lectura.

Implementar listas personalizadas.

Implementar favoritos.

Implementar reseñas y calificaciones.

Implementar lógica de anonimato en reseñas.

Conectar las funcionalidades con backend y PostgreSQL.

Ejecutar pruebas funcionales y de API.

# Sprint 3 – Autopublicación y comunidad

## Objetivo del Sprint

Implementar las principales funcionalidades sociales y de autopublicación de Capítulo 0.

| ID | Historia / Funcionalidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-12 | Creación y edición de obras | Must Have | Por confirmar |
| PB-13 | Publicación de capítulos | Must Have | Por confirmar |
| PB-14 | Comentarios, respuestas y Me gusta | Must Have | Por confirmar |
| PB-15 | Ocultar comentarios | Must Have | Por confirmar |
| PB-16 | Perfil de usuario | Must Have | Por confirmar |
| PB-17 | Perfil de autor | Must Have | Por confirmar |
| PB-18 | Seguimiento de usuarios | Must Have | Por confirmar |

## Tareas técnicas

Implementar creación y edición de obras.

Implementar carga de portadas mediante Cloudinary.

Implementar administración de capítulos.

Implementar comentarios y respuestas.

Implementar reacciones Me gusta.

Implementar perfiles de usuario.

Implementar perfil específico de autor.

Implementar sistema de seguidores.

Integrar frontend, backend y base de datos.

Realizar pruebas funcionales y de integración.

# Sprint 4 – Privacidad, moderación y Puntos Lectores

## Objetivo del Sprint

Completar las funcionalidades sociales esenciales relacionadas con privacidad y moderación, además de incorporar el módulo georreferenciado de Puntos Lectores.

| ID | Historia / Funcionalidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-19 | Perfil público o privado | Must Have | Por confirmar |
| PB-20 | Configuración de visibilidad | Must Have | Por confirmar |
| PB-21 | Bloqueo de usuarios | Must Have | Por confirmar |
| PB-22 | Reportes | Must Have | Por confirmar |
| PB-23 | Mapa de Puntos Lectores | Must Have | Por confirmar |
| PB-24 | Detalle de Punto Lector | Must Have | Por confirmar |

## Tareas técnicas

Implementar privacidad de perfiles.

Implementar solicitudes de seguimiento.

Implementar configuraciones de visibilidad.

Implementar bloqueo de usuarios.

Implementar sistema de reportes.

Integrar Google Maps.

Implementar visualización de Puntos Lectores.

Implementar detalle de cada Punto Lector.

Integrar fotografías mediante Cloudinary cuando corresponda.

Validar permisos y seguridad de endpoints.

Ejecutar pruebas funcionales y de integración.

# Sprint 5 – Integraciones complementarias y cierre

## Objetivo del Sprint

Incorporar funcionalidades de prioridad alta que sean alcanzables dentro del tiempo disponible y realizar pruebas, correcciones y documentación final del MVP.

| ID | Historia / Funcionalidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-25 | Escaneo ISBN | Should Have | Por confirmar |
| PB-26 | Asistente literario Gemini | Should Have | Por confirmar |
| PB-27 | Clubes de lectura | Should Have | Por confirmar |
| PB-28 | Encuentros lectores | Should Have | Por confirmar |
| PB-29 | Compartir contenido | Should Have | Por confirmar |
| PB-30 | Reto anual de lectura | Should Have | Por confirmar |
| PB-31 | Estado lector | Should Have | Por confirmar |

## Tareas técnicas

Integrar Google ML Kit para lectura de ISBN.

Consultar información bibliográfica mediante ISBN.

Integrar Gemini API.

Implementar visualización y participación en clubes.

Implementar encuentros lectores.

Implementar opciones nativas para compartir contenido.

Implementar meta anual de lectura.

Implementar estado lector.

Completar pruebas de integración.

Ejecutar pruebas de API mediante Postman.

Revisar seguridad y autenticación.

Corregir errores detectados.

Actualizar documentación técnica y funcional.

# 7. Funcionalidades opcionales

Las siguientes historias corresponden a funcionalidades Could Have y deberán abordarse únicamente si existe tiempo disponible una vez completadas las funcionalidades prioritarias.

| ID | Historia / Funcionalidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-32 | Sistema de insignias | Could Have | Por confirmar |
| PB-33 | Estadísticas literarias | Could Have | Por confirmar |
| PB-34 | Cita literaria favorita | Could Have | Por confirmar |
| PB-35 | Tema claro y oscuro | Could Have | Por confirmar |

# 8. Definition of Done aplicada a los Sprints

Una historia incluida dentro del Sprint Backlog podrá considerarse terminada únicamente cuando cumpla con la Definition of Done establecida por el equipo, incluyendo:

Implementación de la funcionalidad.

Cumplimiento de criterios de aceptación.

Revisión mediante Pull Request.

Pruebas aplicables ejecutadas correctamente.

Ausencia de errores críticos conocidos.

Documentación actualizada cuando corresponda.

Integración correcta con el proyecto.

# 9. Seguimiento

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Por confirmar | El estado real todavía no ha sido revisado por el equipo. |
| Pendiente | La historia se encuentra planificada, pero aún no se ha comenzado. |
| En desarrollo | La historia se encuentra actualmente en implementación. |
| En revisión | La implementación está terminada y se encuentra en pruebas o revisión mediante Pull Request. |
| Terminado | La historia cumple con los criterios de aceptación y con la Definition of Done establecida por el equipo. |

# 10. Observación

La distribución presentada corresponde a una planificación propuesta construida a partir del Product Backlog y de las prioridades MoSCoW del proyecto. Los documentos actuales de Capítulo 0 no contienen un registro completo de historias de usuario asignadas formalmente a cada Sprint, por lo que los estados, responsables, fechas y duración deberán ser actualizados con información real del equipo antes de presentar el Sprint Backlog como historial definitivo de ejecución.