Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT - Capitulo 0

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

John Francis Santiago Zapata Sanchez, Constanza Belen Mena Aldana, Eduardo Alfredo Cortes-Monroy Castro

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la segunda fase del Proyecto, se ha avanzado en la consolidación técnica y funcional de la solución. Se actualizó la propuesta técnica preliminar, definiendo con mayor precisión el alcance del MVP, las tecnologías a utilizar y las reglas principales de funcionamiento de la plataforma. Se realizó el cambio de la aplicación móvil inicialmente desarrollada con tecnologías nativas de Android hacia Flutter y Dart, con el objetivo de mantener una única base de código multiplataforma para Android e iOS. Asimismo, en el área de diseño e interfaz se desarrolló y amplió el prototipo funcional de la aplicación, además en el Frontend se incorporaron las vistas asociadas al catálogo de libros, perfiles sociales, autopublicación de obras, biblioteca personal, reseñas, comentarios, clubes de lectura, puntos lectores y configuraciones de privacidad. En el área de datos se elaboró y revisó el modelo conceptual entidad-relación del proyecto, definiendo las principales entidades, relaciones y reglas de negocio. Durante este proceso se realizaron ajustes derivados del análisis del prototipo, entre ellos la unificación conceptual de libros externos y libros autopublicados, el modelado de reseñas identificadas o anónimas, las solicitudes de seguimiento para perfiles privados y la gestión controlada de clubes y encuentros lectores. También se definieron las principales integraciones de la solución, considerando Firebase Authentication para autenticación, Google Books API para consulta de información bibliográfica, PostgreSQL como base de datos relacional, Cloudinary para recursos multimedia, Google Maps para puntos lectores, Google ML Kit para escaneo ISBN y Gemini API como asistente de recomendación. Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de consolidación de diseño técnico y organización del desarrollo, previo a continuar con la implementación e integración progresiva de frontend, backend, base de datos y servicios externos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance se presentan el prototipo funcional de la aplicación, la propuesta técnica actualizada, el DER conceptual y el código desarrollado en Flutter. Estas evidencias permiten demostrar el avance en diseño, definición técnica, modelado de datos y construcción de la solución. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante revisión del alcance, uso de control de versiones con GitHub, definición previa de la arquitectura tecnológica y validación continua del prototipo y modelo de datos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo y ajuste del prototipo | Figma / Flutter |  | John | todo el equipó participó en la realización de esta tarea | En curso |  |
| Migración del frontend a Flutter | Flutter, Dart, GitHub |  | John | John y Constanza trabajaron en esta tarea. | En curso |  |
| Actualización de propuesta técnica | Google Docs / Drive |  | Constanza |  | Completado |  |
| Diseño del DER conceptual | PostgreSQL / documentación |  | Eduardo |  | Completado |  |
| Desarrollo Backend Modular | Spring Boot |  | Eduardo |  | En curso |  |
| Integraciones externas | Firebase, Google Books, Maps, ML Kit, Gemini, Cloudinary |  | Constanza |  | En curso |  |
| Pruebas y documentación | Postman / Drive |  | Todo el equipo |  | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Como factores destacamos el trabajo del equipo, el uso de GitHub para el control de versiones y la disponibilidad de herramientas como Flutter, Figma, Firebase y Google Drive. Entre las principales dificultades identificamos en la necesidad de reorganizar el alcance técnico y ajustar algunos conceptos del sistema a medida que avanzó el prototipo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustó el enfoque inicial del desarrollo móvil, reemplazando la implementación nativa de Android por Flutter y Dart. También se reorganizaron algunos conceptos del modelo de datos (en el DER), como la unificación de libros externos y autopublicados dentro de una misma entidad conceptual. Estos cambios permitieron simplificar la solución y mantener mayor coherencia entre el prototipo, el backend y la base de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las que no hemos iniciado serían las de integración externa, pruebas completas y algunas sobre documentación técnica que no son muy importantes pero que sirven hacerlas, aún se encuentran pendientes o en desarrollo. Para abordarlas se continuará trabajando por etapas, priorizando primero la arquitectura, el backend, la base de datos e integraciones principales, antes de realizar las pruebas finales y el cierre final de documentación.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.